国家高技术产业化示范工程

计算机系统与数据快速恢复系列产品产业化项目

验收意见

2007年12月12日，受国家发展和改革委员会委托，陕西省发展和改革委员会组织省信息产业厅、西安市公安局消防局、西安高新区经发局、国家软件产业基地（西安）及有关专家组成验收委员会，对西安三茗科技有限责任公司承担的2005年度国家高技术产业化示范工程项目——“计算机系统与数据快速恢复系列产品产业化”进行了验收。验收委员会听取了项目承担单位的验收总结报告，实地考察了生产线和测试线，并观看了产品现场演示，审查了项目验收材料，听取了陕西兴华有限责任会计师事务所的项目竣工财务决算审计报告，并对项目执行情况进行了质询。经过验收委员会认真讨论，形成验收意见如下：

1、该项目资料齐全完整，数据详实可靠，符合档案管理及验收要求。

2、该项目建设完成生产线3条，测试线4条，完成了预定的建设内容，形成了年产安全硬件（含安全芯片）200万套，年产安全固件3000万套，年产安全软件100万套的生产规模。

3、该项目建设计划投资1921万元，实际完成投资1572万元。国家补助资金及自筹资金均落实到位；经审计，项目资金使用合理，符合国家有关规定。

4、该项目实施以来，已累计实现销售收入3443万元、利税总额397万元。

5、该项目已通过陕西省环保局组织的项目竣工环境保护验收和西安市公安局消防局的消防验收。

6、该项目完成了国家发改委发改办高技【2005】1879号文件批复的建设内容，达到预期目标。

该项目达到了国家高技术产业化示范工程的建设要求，扩大了产品的规模生产和应用，提高了我国计算机系统与数据的安全性和稳定性，推动了我国自主信息安全产品的创新发展。对于信息安全产业的发展起到了重要的示范作用。

验收委员会一致同意通过验收。

项目验收委员会主任：

日期：          年       月       日